# Product Requirements Document (PRD) — 사람 중심 재난 안전 정보 플랫폼 안심이

## 1. 개요

안심이는 대한민국 거주자 모두를 대상으로, 재난 안전 관련 공공데이터를 시민과 함께 탐구하고 개선하여 누구나 신뢰할 수 있는, 상황 맞춤형 재난 정보와 가이드를 제공하는 사람 중심의 플랫폼입니다.

## 2. 배경

- 기후 변화로 인한 자연재해 및 도시 안전사고의 빈도 증가

- 재난 관련 공공데이터가 기관별로 분산되어 있거나 사전 예방 위주로만 제공됨

- 긴급 상황에서 시민들의 상황과 필요를 충분히 반영하지 못함

안심이는 이러한 문제를 해결하기 위해, 시민 중심 관점을 데이터 구조에 반영하여 정보 약자와 소수자까지 포괄하는 접근성을 확보하고 재난 대응력과 회복탄력성을 높이고자 합니다.

## 3. 주요 타겟 사용자

- 대한민국 거주자 전체 (시민, 장애인, 외국인 거주자 포함)

## 4. 핵심 기능

### 1) 메인 화면

- 서비스 소개

- 언어 선택 (다국어 지원)

- 맞춤형 재난 정보 시작

- 커뮤니티 참여 (기여 기능)

- 최신 재난 정보 확인

### 2) 사용자 정보 입력

- 거주 지역 선택

- 가족 구성 및 특성(장애 여부, 언어 등) 입력

- 정보 임시 저장 및 관리 가능

### 3) 맞춤형 재난 정보 제공

- 개인 상황에 맞는 재난 가방 품목 리스트

- 대피소 위치/접근성 정보 제공 (지도 기반)

- 재난 가이드, 시뮬레이션, 퀴즈

- PDF/연락망 카드로 저장 및 공유

- 알림 설정 기능

### 4) 재난 가방

- 필수 품목 제안

- 품목별 사용법

- 우선순위 필터링

### 5) 대피소 정보

- 위치 및 시설 정보 제공

- 장애인 편의시설 필터링

- 길찾기 지원

### 6) 커뮤니티 (추후 고도화)

- 사용자 의견/개선 제안 수집

- 데이터셋 기여 기능

- 서비스 품질 개선 참여

### 7) 정보 저장 및 공유

- 인쇄/다운로드(PDF, 연락망 카드)

- 가족/지인 초대 공유

## 5. 사용자 흐름 (User Flow)

접속 → 언어 설정(옵션) → 외부 인증으로 간편 가입/로그인(옵션) → 개인 정보 입력 → 맞춤 재난 정보 확인 → 저장/공유 → 알림 관리 → 커뮤니티 기여 (옵션)

## 6. 접근성 및 포괄성 (Key Values)

- 사람 중심 재난안전 정보를 위한 데이터 구조화

- 접근성 강화 (장애인/고령자 포함)

- 다국어 지원으로 외국인 접근성 확보

- 사회적 약자 상황 반영

## 7. 개발 일정 및 마일스톤

| 일정 | 목표 |
| --- | --- |
| 6월 | 전문가 피드백용 MVP 프로토타입 제작 |
| 7~8월 | 핵심 기능 개발 및 초기 사용자 피드백 반영 |
| 9월 | UI/UX 개선, 커뮤니티 기여 방식 설계 및 정식 버전 개발 마무리 |
| 9월 말 | 공식 런칭 목표 |

## 8. 성공 지표 (초안 KPI)

- 월간 활성 사용자 수 (MAU)

- 정보 입력 완료율

- 맞춤 정보 다운로드/출력 건수

- 알림 구독 유지율

- 커뮤니티 참여 및 데이터셋 기여 건수

- 긴급 상황 정보 활용률

## 9. 이해관계자

- 기획자: 서비스 설계 및 로드맵 관리

- 개발자: PWA 및 핵심 기능 구현

- 디자이너: UI/UX 설계 및 접근성 고려

- 데이터 분석가: 데이터 구조 개선 및 사용자 피드백 분석

- 외부 전문가: 재난 안전 및 공공데이터 품질 자문

- 공공기관 담당자: 데이터 제공 및 업데이트 협력

## 10. 참고 자료

- 서비스 청사진

- User Flow

본 PRD는 전문가 피드백과 사용자 피드백을 통해 지속적으로 업데이트됩니다.